广州医科大学建设“双一流”大学新增基础

设施项目投资建设工作方案

为深入贯彻《教育部 财政部 国家发展改革委关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》（教研〔2022〕1号）、《广东省人民政府办公厅关于印发高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划实施方案（2021-2025年）的通知》（粤府办〔2021〕24号）、《中共广州市委 广州市人民政府关于建设高水平大学的实施意见》（穗字〔2016〕15号）的精神，按照经市委、市政府同意印发的《广州医科大学高水平大学建设方案（2021-2025年）》（穗教发〔2021〕62号）有关“新增基础设施项目投资建设工作方案由市发展改革委牵头会同广州医科大学制定”的要求，参照《广州市人民政府关于贯彻落实〈政府投资条例〉的实施意见》（穗府〔2020〕3号）有关要求以及广州医科大学制订的《“双一流”建设高校整体建设方案》，制定本方案。

- 一、建设基础

广州医科大学创办于1958年，2015年入选广东省高水平大学重点学科建设高校，2021年入选广东省高水平大学建设计划重点建设高校，2022年入选国务院批准的第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单。市委、市政府高度重视广州医科大学建设，经市政府同意，市发展改革委2017年印发了《广州医科大学创建高水平大学新增基础设施项目投资建设工作方案》（穗发改〔2017〕93号），提出建设8个项目，学校校园新增建筑面积16.44万平方米，直属附属医院新增建筑面积49.94万平方米、新增床位3054张，项目总投资81.26亿元，已投入资金54.05亿元（其中，市、区财政分别投入32.57亿元、6.18亿元，争取中央、省财政分别投入1亿元、10.3亿元，争取省、市抗疫特别国债各2亿元）。目前，5个项目已竣工投入使用，分别为广州呼吸中心、附属第五医院临床教学综合楼项目一期工程、附属肿瘤医院医技影像大楼、附属口腔医院临床实践基地改造工程、附属妇女儿童医院一期项目；3个项目在建，分别为新造校区二期工程、附属第三医院医技综合大楼、附属肿瘤医院（南沙院区），预计分别于2023年、2024年、2025年建成。项目建设大幅改善和提升了学校办学、科研、办医条件，为学校入选“双一流”大学奠定了坚实的基础。

（一）学科专业布局明显优化。校园占地面积1104亩（其中，新造校区1020亩，越秀校区84亩），总建筑面积65.29万平方米（含在建）。办学基础设施显著改善。学校临床医学入选国家“双一流”建设学科，8个学科进入ESI排名全球前1%，拥有国家级一流本科专业17个，拥有临床医学博士后流动站、一级学科博士学位授权点5个、一级学科硕士学位授权点9个、专业学位硕士授权点6个。

（二）科技创新能力日益彰显。学校科研用房面积6.49万平方米（含在建），现拥有1个国家医学中心、1个国家临床医学研究中心、1个国家重点实验室；钟南山院士呼吸疾病防控创新团队荣获2021年国家科技进步创新团队奖，钟南山院士荣获2020年度何梁何利基金科学与技术成就奖。学校获得国家级科技奖励5项、省部级科技奖励20余项，2项科技成果入选中国高等学校十大科技进展，国家自然科学基金立项数连续多年位居全国百强。

（三）附属医院实力显著提升。学校现有7家直属附属医院，总占地面积573.9亩、总建筑面积97.24万平方米（含在建），拥有22个国家级临床（中医）重点专科，呼吸科排名全国第一，变态反应排名全国第二，胸外科排名全国第四，小儿外科排名全国第四。附属第一医院建设了国家呼吸医学中心、入选国家疑难病症诊治能力提升工程，附属第五医院2021年成为广州东部独立建制的首家市属三甲综合医院，附属口腔医院2022年成为首家市属三甲口腔专科医院。附属医院疑难危重症诊治能力、服务广州能力大幅提升，尤其在疫情防控方面发挥了重要作用。

- 二、建设目标

对标“双一流”建设高校和高水平大学建设的要求，学校综合实力、办学水平等还有待进一步提升，《广州医科大学高水平大学建设方案（2021-2025年）》着力学校学科建设、师资队伍与人才培养、科研创新等，本方案着力学校基础设施建设。

（一）总体目标。

本方案项目建成后，保障广州医科大学“双一流”建设高校的基础设施需求，新增国家级科研平台1-2个、省部级重点实验室或工程中心2-3个，新增直属附属医院1所，直属附属医院床位达到14000张，力争参与建设国家级区域医疗中心1-2个，走在国内一流“双一流”医科大学前列。

（二）工作目标。

1.教学用房建设目标。按照《普通高等学校建筑面积指标》（建标 191-2018），以教育部批准的全日制在校生规模暂定为10800人计算，广州医科大学应建十二项校舍建筑面积34.65万平方米，以现有全日制在校生规模14690人计算，应建十二项校舍建筑面积46.46万平方米。学校现有十二项校舍建筑面积达到38.33万平方米（含在建），加上本方案项目完成后学校学生宿舍、直属附属医院教学用房分别增加1676平方米、2.66万平方米，共41.16万平方米，已超出教育部批准的全日制在校生规模要求。但要满足现有全日制在校生规模要求，十二项校舍建筑面积存在5.3万平方米缺口，主要是教室、实验实习用房、院系及教师办公用房、学生宿舍、食堂、单身教师宿舍等。由于学校正在考虑新的办学规模，本方案着重考虑现有教学用房提升，后续结合学校办学规模稳定、获批情况，通过现有用房总建筑面积内部资源优化和新造校区建设等方式统筹考虑。

2.科研用房建设目标。按照《国家重点实验室建设与运行管理办法》（国科发基（2008）539号）《广东省科学技术厅关于广东省重点实验室的管理办法》（粤科规范字〔2021〕2号），为满足“双一流”建设高校目标要求，广州医科大学共需建设21个科研平台，科研用房建筑面积需11.19万平方米。其中，现有和在建科研平台9个，建筑面积6.49万平方米；余下科研平台拟在本方案解决，共新建科研平台12个，建筑面积4.70万平方米。（详见下表）

广州医科大学科研平台需求情况表

| 序号 | 平台名称 | 面积需求（平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现有平台 | 15000 |  |
| 1 | 呼吸疾病国家重点实验室 | 15000 | 独立科研用地 |
| 2 | 国家呼吸临床研究中心 |  |  |
| 二 | 在建平台 | 49900 |  |
| 1 | 科学实验公共平台 | 13800 |  |
| 2 | 基础免疫研究和应用平台 | 6400 |  |
| 3 | 新药创制平台 | 11800 |  |
| 4 | 环境化学与化学致癌研究平台 | 1500 |  |
| 5 | 干细胞转化平台 | 5000 |  |
| 6 | 医学检验技术研发与服务平台 | 8900 |  |
| 7 | 生殖健康与出生缺陷防控平台 | 2500 |  |
| 三 | 拟在新造校区科研中心新增平台 | 46955 |  |
| 1 | 表观遗传调控创新药物研究国家重点实验室 | 3000 | 拟建国家级科研平台 |
| 2 | 神经与精神系统疑难杂症国家重点实验室 | 3000 | 拟建国家级科研平台 |
| 3 | 生物信息学研究中心 | 2550 | 拟建省部级科研平台 |
| 4 | 临床医学综合实验室 | 9450 | 拟建省部级科研平台 |
| 5 | 交叉研究院（康复医学工程实验中心） | 9850 | 拟建省部级科研平台 |
| 6 | 科研共享平台 | 4500 |  |
| 7 | 临床研究指导中心 | 1190 |  |
| 8 | 南山团队科研平台 | 3040 |  |
| 9 | 广东省泌尿外科重点实验室 | 2500 |  |
| 10 | 广东省产科重大疾病重点实验室 | 3375 |  |
| 11 | 广东省变态反应与免疫重点实验室 | 2500 |  |
| 12 | 精神心理、慢病管理与康复护理创新平台 | 2000 |  |
| 合计（一+二+三） |  | 111855 |  |

3.临床医院建设目标。为满足“双一流”建设高校目标要求，需新增直属附属医院1所，直属附属医院床位数达到14000张。本方案拟新增从化妇女儿童医院1所。床位数方面，广州医科大学现有床位9300张，在建的附属肿瘤医院（南沙院区）、附属第四医院改扩建工程分别新增500张和619张，在现有用地条件下，结合各发展需求以及床位数规划，本方案拟新增床位3600张，项目完成后床位数将达到14019张。（详见下表）

广州医科大学直属附属医院床位数情况表

| 序号 | 医院名称 | 现状床位数 | 在建床位数 | 本次新增床位数 | 期末床位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合医院 |  |  |  |  |
| （一） | 附属第一医院 |  |  |  |  |
| 1 | 沿江院区 | 1100 |  | 400 | 1500 |
| 2 | 大坦沙院区 | 1200 |  | 1000 | 2200 |
| 3 | 海印院区 | 349 |  | - | 349 |
| （二） | 附属第二医院 |  |  |  |  |
| 1 | 院本部 | 1500 |  | - | 1500 |
| 2 | 番禺院区 | 500 |  | 800 | 1300 |
| 3 | 西院区 | 200 |  | - | 200 |
| （三） | 附属第三医院 |  |  |  |  |
| 1 | 多宝路院区 | 1000 |  | - | 1000 |
| 2 | 附属妇女儿童医院 | 500 |  | - | 500 |
| （四） | 附属第四医院 | 881 | 619 | - | 1500 |
| （五） | 附属第五医院 | 1200 |  | 500 | 1700 |
| 二 | 专科医院 |  |  |  |  |
| （一） | 附属肿瘤医院 |  |  |  |  |
| 1 | 院本部 | 800 |  | 400 | 1200 |
| 2 | 南沙院区 | 0 | 500 | - | 500 |
| （二） | 附属口腔医院 | 70 |  | - | 70 |
| （三） | 附属从化妇女儿童医院 | 0 |  | 500 | 500 |
| 合计 |  | 9300 | 1119 | 3600 | 14019 |

三、建设项目

根据建设目标，本方案提出11个项目，总投资估算64.13亿元，其中，已争取省前期工作费用450万元，市财政、区财政分别需安排资金61.76亿元、2.37亿元（含下一步争取国家、省财政资金以及地方政府专项债券支持）。

（一）教学用房建设项目。

1.广州医科大学越秀校区20号学生宿舍楼扩建工程。扩建项目。项目拆除临时建筑面积1060平方米，新建建筑面积1676平方米，装修改造建筑面积3645平方米。建设内容包括拆除北侧2层临时建筑，加建卫生间、淋浴间、阳台，加装2部电梯，宿舍楼整体装修改造、室外配套工程等。项目总投资估算2612.35万元，资金来源为市本级基本建设统筹资金。

2.广州医科大学口腔医学院A栋电梯加装工程。扩建项目。项目新建建筑面积507平方米。建设内容包括2台医用电梯加装及相应土建、机电、其他附属工程等。项目总投资估算319.94万元，资金来源为市本级基本建设统筹资金。

（二）科研用房建设项目。

3.广州医科大学新造校区科研中心。新建项目。需完成省燃新造油库地块约55亩用地的收储。项目新建建筑面积6.35万平方米，其中，科研用房面积4.70万平方米。建设内容包括科研中心及道路广场、绿化、公用工程配套设施等。项目总投资估算9.33亿元（含暂估征地拆迁费用5.2亿元，最终以实际评估为准），资金来源为基本建设投资由市本级基本建设统筹资金安排解决并积极争取国家、省财政资金支持，征地拆迁费由市财政局安排专项经费解决。

（三）临床医院建设项目。

4.国际呼吸医学中心。新建项目。项目新增床位1000床，新建建筑总面积14.25万平方米。建设内容包括七项设施用房、大型医用设备用房、地下车库、室外工程、配套公用工程等。项目总投资估算16.05亿元（含暂估征地拆迁费用1.09亿元，最终以实际评估为准），资金来源为基本建设投资由市本级基本建设统筹资金安排解决并积极争取国家、省财政资金以及地方政府专项债券支持，征地拆迁费用由市财政局安排专项经费解决。

5.广州医科大学附属第一医院沿江院区扩建工程。扩建项目。项目新增床位400张，拆除建筑面积2.45万平方米，新建建筑总面积8.07万平方米。建设内容包括七项设施用房、大型医用设备用房、地下车库、配套公用工程等。项目总投资估算6.93亿元，资金来源为市本级基本建设统筹资金安排解决并积极争取国家、省财政资金以及地方政府专项债券支持。

6.广州医科大学附属第一医院海印院区广州泌尿医学中心改建工程。改建项目。项目改建建筑面积1.50万平方米，加装1台污物梯，新增建筑面积128平方米。建设内容包括室内拆除砌筑工程、室内装饰装修工程、医疗专项工程、电梯工程、结构加固、配套公用工程等。项目总投资估算8081.87万元，资金来源为市本级基本建设统筹资金安排解决并积极争取国家、省财政资金以及地方政府专项债券支持。

7.广州南部应急医疗中心。扩建项目。项目新增床位800张，新建建筑面积11.55万平方米。建设内容包括七项设施用房、大型医用设备用房、感染疾病用房、教学用房以及地下车库、室外道路、绿化配套工程等。项目总投资估算9.73亿元，资金来源为市本级基本建设统筹资金并积极争取国家、省财政资金以及地方政府专项债券支持。

8.广州医科大学附属第三医院门诊大楼维修工程。维修项目。项目维修面积1.37万平方米。维修内容包括室内拆除工程、土建工程（砌筑）、室内装饰装修工程、电气工程、消防工程、给排水工程、通风工程、增加消防疏散钢梯、外立面改造等。项目总投资估算4564.27万元，资金来源由市财政局安排部门预算解决。

9.广州医科大学附属第五医院扩建工程。扩建项目。项目新增床位500张，拆除建筑面积6294平方米，新建建筑面积9.99万平方米。建设内容包括七项设施用房、大型医用设备用房、感染疾病科用房、预防保健用房、科研用房、教学用房、培训用房、文化活动用房、地下车库、配套公用工程等。项目总投资估算8.48亿元，资金来源为市本级基本建设统筹资金并积极争取国家、省财政资金以及地方政府专项债券支持。

10.广州医科大学附属肿瘤医院综合大楼扩建工程。扩建项目。项目新增床位400床，拆除建筑面积2538平方米，新建建筑总面积4.47万平方米。建设内容包括住院部、医技科室、教学用房、保障系统用房、行政管理用房、院内生活用房、地下车库、配套公用工程等。项目总投资估算3.80亿元，资金来源为市本级基本建设统筹资金并积极争取国家、省财政资金以及地方政府专项债券支持。

11.广州医科大学附属从化妇女儿童医院一期工程。新建项目。新增床位500张，新建建筑面积9.26万平方米。建设内容包括七项设施用房、大型医用设备用房、感染疾病用房、科研用房、预防保健用房、教学用房以及地下车库、室外道路、绿化配套工程等。项目总投资估算8.26亿元（含暂估征地拆迁费用9000万元，最终以实际评估为准），按穗府15届152〔2021〕26号市政府常务会议要求，资金来源为基本建设资金市区按8:2的比例负担，市负担的基本建设投资由市本级基本建设统筹资金安排解决并积极争取国家、省财政资金以及地方政府专项债券支持，征地拆迁费用由从化区解决。

四、保障措施

（一）强化组织实施。广州医科大学要强化主体责任，成立工作专班，积极推进项目建设。为加强项目建设管理，由从化区负责附属从化妇女儿童医院一期工程建设，由市重点项目管理中心负责本方案其他项目建设。市、区各部门和单位要及时协调解决项目实施过程中的问题，确保项目顺利实施。

（二）加快前期工作。将项目纳入绿色审批通道管理。本方案附表项目均按规定编制了项目建议书，并完成了专家评审、评估等工作。根据《广州市人民政府关于贯彻落实〈政府投资条例〉的实施意见》（穗府〔2020〕3号）第一条第（二）项第5-7目有关项目建议书、可行性研究报告审批的规定以及第二条第（四）项第14目有关业务用房维修改造立项、资金来源的规定，附属第三医院门诊大楼维修工程的投资控制及入库按市财政局规定办理，不需向市发展改革委申报立项，其他项目在本方案经市政府同意印发后由市发展改革委批复项目建议书（审批前总投资估算超过3亿元的项目不再单独报市政府）并指导编制、审批可行性研究报告。市规划自然资源局要指导好项目规划调整、用地手续办理等工作，市住房城乡建设局要指导做好项目联审决策、初步设计、概算、施工报建等工作。

（三）落实要素保障。市发展改革委、市财政局要多方筹措资金，拓展项目资金渠道，统筹利用中央以及省市区财政资金、地方政府专项债券等，视政府财力情况合理安排好项目资金。广州医科大学要充分利用自有资源和平台拓展资金来源渠道，积极申请中央、省财政资金补助和地方政府专项债券支持。广州医科大学、从化区、市重点项目管理中心要视政府财力合理制订建设计划和资金需求计划。市土发中心与番禺区、荔湾区、从化区要尽快完成项目的征地拆迁和交地工作。

附件：广州医科大学建设“双一流”大学新增基础设施项目投资情况表

附件

广州医科大学建设“双一流”大学新增基础设施项目投资情况表

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设起 止年限 | 项目 性质 | 建设 阶段 | 建筑面积 （平方米） | 总投资估算 （万元） | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计11个项目 |  |  |  |  |  |  | 641266.78 |  |
| （一） | 教学用房建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 广州医科大学越秀校区20号学生宿舍楼扩建工程 | 项目拆除临时建筑面积1060平方米，新建建筑面积1676平方米，装修改造建筑面积3645平方米。建设内容包括拆除北侧2层临时建筑，加建卫生间、淋浴间、阳台，加装2部电梯，宿舍楼整体装修改造、室外配套工程。 | 2023-2025 | 扩建 | 前期 | 新建：1676 维修：3645 | 2612.35 | 市本级基本建设统筹资金 |
| 2 | 广州医科大学口腔医学院A栋电梯加装工程 | 项目增加建筑面积507平方米，建设内容包括2台医用电梯加装及相应土建、机电、其他附属工程等。 | 2023-2024 | 扩建 | 前期 | 507 | 319.94 | 市本级基本建设统筹资金 |
| （二） | 科研用房建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 广州医科大学新造校区科研中心 | 项目新建建筑面积6.35万平方米，其中，科研用房面积4.70万平方米。建设内容包括科研中心及道路广场、绿化、公用工程配套设施等。 | 2025-2028 | 新建 | 前期 | 63495 | 93274.84 | 基本建设投资由市本级基本建设统筹资金安排解决并积极争取国家、省财政资金支持，征地拆迁费用由市财政局安排专项经费解决。 |
| （三） | 临床医院建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 国际呼吸医学中心 | 项目新增床位1000床，新建建筑总面积14.25万平方米。建设内容包括七项设施用房、大型医用设备用房、地下车库、室外工程、配套公用工程等。 | 2025-2028 | 新建 | 前期 | 142486 | 160485.08 | 基本建设投资由市本级基本建设统筹资金安排解决并积极争取国家、省财政资金以及地方政府专项债券支持，征地拆迁费用由市财政局安排专项经费解决。 |
| 5 | 广州医科大学附属第一医院沿江院区扩建工程 | 项目新增床位400张，拆除建筑面积2.45万平方米，新建建筑总面积8.07万平方米。建设内容包括七项设施用房、大型医用设备用房、地下车库、配套公用工程等。 | 2024-2026 | 扩建 | 前期 | 80704 | 69275.84 | 市本级基本建设统筹资金安排解决并积极争取国家、省财政资金以及地方政府专项债券支持。 |
| 6 | 广州医科大学附属第一医院海印院区广州泌尿医学中心改建工程 | 项目改建建筑面积1.50万平方米，加装1台污物梯，新增建筑面积128平方米。建设内容包括室内拆除砌筑工程、室内装饰装修工程、医疗专项工程、电梯工程、结构加固、配套公用工程等。 | 2023-2025 | 改建 | 前期 | 新建：128 改建：14956 | 8081.87 | 市本级基本建设统筹资金安排解决并积极争取国家、省财政资金以及地方政府专项债券支持。 |
| 7 | 广州南部应急医疗中心 | 项目新增床位800张，新建建筑面积11.55万平方米。建设内容包括七项设施用房、大型医用设备用房、感染疾病用房、教学用房以及地下车库、室外道路、绿化配套工程等。 | 2023-2026 | 扩建 | 前期 | 115500 | 97279.33 | 市本级基本建设统筹资金安排解决并积极争取国家、省财政资金以及地方政府专项债券支持。 |
| 8 | 广州医科大学附属第三医院门诊大楼维修工程 | 项目维修面积1.37万平方米。维修内容包括室内拆除工程、土建工程（砌筑）、室内装饰装修工程、电气工程、消防工程、给排水工程、通风工程、增加消防疏散钢梯、外立面改造等。 | 2024-2025 | 维修 | 前期 |  | 4564.27 | 由市财政局安排部门预算解决。 |
| 9 | 广州医科大学附属第五医院扩建工程 | 项目新增床位500张，拆除建筑面积6294平方米，新建建筑总面积9.99万平方米。建设内容包括七项设施用房、大型医用设备用房、感染疾病科用房、预防保健用房、科研用房、教学用房、培训用房、文化活动用房、地下车库、配套公用工程等。 | 2023-2026 | 扩建 | 前期 | 99900 | 84813.04 | 市本级基本建设统筹资金安排解决并积极争取国家、省财政资金以及地方政府专项债券支持。 |
| 10 | 广州医科大学附属肿瘤医院综合大楼扩建工程 | 项目新增床位400床，拆除建筑面积2538平方米，新建建筑总面积4.47万平方米。建设内容包括住院部、医技科室、教学用房、保障系统用房、行政管理用房、院内生活用房、地下车库、配套公用工程等。 | 2023-2026 | 扩建 | 前期 | 44680 | 37945.19 | 市本级基本建设统筹资金安排解决并积极争取国家、省财政资金以及地方政府专项债券支持。 |
| 11 | 广州医科大学附属从化妇女儿童医院一期工程 | 项目新增床位500张，新建建筑面积9.26万平方米。建设内容包括七项设施用房、大型医用设备用房、感染疾病用房、科研用房、预防保健用房、教学用房以及地下车库、室外道路、绿化配套工程等。 | 2024-2027 | 新建 | 前期 | 92631 | 82615.03 | 基本建设资金市区按8:2的比例承担，市负担的基本建设投资由市本级基本建设统筹资金安排解决并积极争取国家、省财政资金以及地方政府专项债券支持，征地拆迁费用由从化区解决。 |

备注：医院项目中所涉的拆除建筑，均已取得房屋结构安全鉴定，存在安全隐患需拆除。